|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Перечень потребителей ООО «Нижновтеплоэнерго» у которых будет прекращена подача теплоносителя на нужды горячего водоснабжения во время проведения профилактических ремонтов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ поз. | Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей | Оборудование, требующее ремонта | Сроки проведения ремонта  (число, месяц, год) | Вид ремонта | Перечень объектов потребителей с указанием места нахождения указанных объектов, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено вследствие проведения ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная СПК  ул. Родионова, 194 Б | магистральные тепловые сети | 24.06.2025 – 25.06.2025 | Гидравлические испытания | **ЦТП - 118 ул. Композитора Касьянова, 2 А;**  **ЦТП - 121 ул. Германа Лопатина, 2 Б;**  **ЦТП - 132 ул. Верхне-Печерская, 5 В;**  **ЦТП - 140 ул. Казанское шоссе, 17 А;**  **ЦТП - 143 ул. Казанское шоссе, 4 А;**  **ЦТП - 144 ул. Германа Лопатина, 14 А;**  **ЦТП - 145 ул. Родионова, 182 А;**  **ЦТП - 149 ул. Верхне-Печерская, 9/2;**  **ЦТП - 154 ул. Бринского, 3 Б.**  **Жилые дома:**  ул. Родионова 192/3, 192/4, 192/5, 188в, 182, 184, 202/1, 202/2;  ул. Богдановича, 2/1, 2/27, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 20;  ул. Германа Лопатина, 8, 12/1, 12/2;  ул. Казанское шоссе, 2/1;  ул. Композитора Касьянова, 11, 13, 15, 15/1.  **Образование:**  МДОУ детский сад № 39 - ул. Богдановича, 6/2;  ФГОУ Институт ФСБ России - ул. Казанское шоссе, 2  НГМА – ул. Родионова, 190 А;  ВШЭ -ул. Родионова, 136  **Прочие:**  ООО "Лайф-Центр" - ул. Родионова, 192/2;  ООО "Бизнес-Центр" - ул. Родионова, 167б.  ООО «УК Спектр-НН» - ул. Верхне-Печерская, 14б  ООО "УК Родионова, 190" -ул. Деревня Новая, д. 80;  ООО «УК «СПЕКТР» - ул. Родионова, 165/13. |
| Котлы, насосы, теплообменники, дымовые трубы, трубопроводы, магистральные тепловые сети | 01.07.2025 – 10.07.2025 | Профилактический ремонт |
| магистральные тепловые сети | 05.08.2025 - 06.08.2025 | Гидравлические испытания |
|  | Котельная СПК  ул. Родионова, 194 Б |  |  |  | **Здравоохранение:**  ГБУЗ НО "НОПТД" - ул. Родионова, 198;  ГБУЗ НО "Нижегородский ОЦК" - ул. Родионова, 194. |
| 2 | Котельная ул. Деловая, 14 | магистральные тепловые сети | 20.05.2025 – 21.05.2025 | Гидравлические испытания | **ЦТП-170 ул. Родионова, 197/4;**  **ЦТП-169 ул. Деловая, 22/5;**  **ЦТП-129 ул. Фруктовая, 4;**  **ЦТП-128 ул. Усилова, 1 А.**  **Жилые дома:**  ул. Родионова, 19, 25, 27, 29, 39, 43, 45, 167/2, 167/3, 167, 167/1, 165, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/8, 165/9, 165/10, 165/11, 165/12, 167/5;  ул. Казанская набережная, 5;  ул. Хохлова, 1, 5, 15, 21;  ул. Деловая, 9/1, 9/2.  ул. Владимира Высоцкого, 1.  **Прочие:**  ФОК - ул. Родионова, 167/4;  ОВО УВД - ул. Родионова, 47;  ПАО "Региональная управляющая компания" - ул. Деловая, 11 |
| Котлы, насосы, теплообменники, дымовые трубы, трубопроводы, магистральные тепловые сети | 27.05.2025 – 05.06.2025 | Профилактический ремонт |
| магистральные тепловые сети | 29.07.2025 - 30.07.2025 | Гидравлические испытания |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ поз. | Наименование объекта централизованной системы горячего водоснабжения | Оборудование, требующее ремонта | Сроки проведения ремонта  (число, месяц, год) | Вид ремонта | Перечень объектов потребителей с указанием места нахождения указанных объектов, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено вследствие проведения ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЦТП - 118  ул. Композитора Касьянова, 2 А | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 24.06.2025 – 25.06.2025 | Гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. Композитора Касьянова, 2, 4, 4/1;  ул. Германа Лопатина, 3, 3/1, 3/2, 3/3;  ул. Казанское шоссе, 7, 9.  **Образование:**  МДОУ детский сад № 469- ул. Германа Лопатина,3/4.  **Здравоохранение:**  МЛПУ "Городская поликлиника № 7" - ул. Верхне-Печерская,6. |
| 01.07.2025 – 10.07.2025 | Профилактический ремонт |
| 05.08.2025 - 06.08.2025 | Гидравлические испытания |
| 2 | ЦТП - 121  ул. Германа Лопатина, 2 Б | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 24.06.2025 – 25.06.2025 | Гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. Бринского, 1, 1/1, 1/2,2/1, 2/2, 2/3;  ул. Верхне-Печерская, 2, 2/1, 4, 4/1;  ул. Казанское шоссе, 1, 3, 3а, 5;  ул. Германа Лопатина, 2, 2/1.  **Образование:**  МДОУ детский сад № 447 - ул. Бринского, 2/4;  МДОУ детский сад № 33- Казанское шоссе, 3б;  МОУ СОШ № 7 - ул. Верхне- Печерская, 4а.  **Здравоохранение:**  ООО "Медицинский центр" - ул. Бринского, 2а;  МЛПУ "Детская городская поликлиника № 22" –ул. Германа Лопатина,2.  **Прочие:**  ДОД ДДК им. А.П. Бринского -ул. Бринского, 1;  ООО "Магазин "Печерский" – ул. Бринского, 1а. |
| 01.07.2025 – 10.07.2025 | Профилактический ремонт |
| 05.08.2025 - 06.08.2025 | Гидравлические испытания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | ЦТП - 132  ул. Верхне-Печерская, 5 В | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 24.06.2025 – 25.06.2025 | Гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. Верхне-Печерская, 5;  ул. Композитора Касьянова, 6, 8, 8а, 10, 12;  ул. Лопатина, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13.  **Образование:**  МДОУ детский сад № 459 - ул. Германа Лопатина, 7а;  МДОУ детский сад № 182 - ул. Композитора Касьянова, 6а;  МДОУ детский сад № 67 - ул. Композитора Касьянова, 6а;  МОУ СОШ № 22 - ул. Верхне-Печерская, 5/1;  МОУ ДОД "Детская школа искусств № 10" - ул. Германа Лопатина, 5б. |
| 01.07.2025 – 10.07.2025 | Профилактический ремонт |
| 05.08.2025 - 06.08.2025 | Гидравлические испытания |
| 4 | ЦТП – 140  ул. Казанское шоссе, 17 А | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 24.06.2025 – 25.06.2025 | Гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. Богдановича, 1, 1/1, 1/2, 7, 7/1, 7/2;  ул. Верхне-Печерская, 8, 8/1, 8/2, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1;  ул. Казанское шоссе, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 21, 21/1, 23, 23/1, 23/2;  ул. Композитора Касьянова, 1, 5, 5/1, 5а, 5б, 7.  **Образование:**  МОУ СОШ № 103 - ул. Верхне-Печерская, 10. |
| 01.07.2025 – 10.07.2025 | Профилактический ремонт |
| 05.08.2025 - 06.08.2025 | Гидравлические испытания |
| 5 | ЦТП – 143  ул. Казанское шоссе, 4 А | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 24.06.2025 – 25.06.2025 | Гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул.Казанскоешоссе,4,4/1,4/2,4/3 |
| 01.07.2025 – 10.07.2025 | Профилактический ремонт |
| 05.08.2025 - 06.08.2025 | Гидравлические испытания |
| 6 | ЦТП – 144  ул. Германа Лопатина, 14 А | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 24.06.2025 – 25.06.2025 | Гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. Бринского, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6;  ул. Германа Лопатина, 14, 14/1.  **Образование:**  МДОУ детский сад № 439 - ул. Бринского, 5а |
| 01.07.2025 – 10.07.2025 | Профилактический ремонт |
| 05.08.2025 - 06.08.2025 | Гидравлические испытания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | ЦТП - 149  ул. Верхне-Печерская, 9/2 | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 24.06.2025 – 25.06.2025 | Гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. Верхне-Печерская, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, 9а, 11/1, 13/1, 15/1;  ул. Нижне-Печерская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17.  **Образование:**  МДОУ детский сад № 58 – Нижне-Печерская, 16.  Школа 800 – ул. Нижне-Печерская, 4а;  **Прочее:**  ООО «СЗ ГосударЪ-НН» - ул. Верхне-Печерская, 7д. |
| 01.07.2025 – 10.07.2025 | Профилактический ремонт |
| 05.08.2025 - 06.08.2025 | Гидравлические испытания |
| 8 | ЦТП - 154 ул. Бринского, 3 Б | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 24.06.2025 – 25.06.2025 | Гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. Бринского, 3;  ул. Верхне-Печерская, 1, 1/1, 3;  ул. Лопатина, 6, 10, 10/1.  **Образование:**  НОУ СОШ им. С.В. Михалкова - ул. Бринского, 4а;  МОУ СОШ № 42 - ул. Верхне-Печерская, 3а. |
| 01.07.2025 – 10.07.2025 | Профилактический ремонт |
| 05.08.2025 - 06.08.2025 | Гидравлические испытания |
| 9 | ЦТП - 145 ул.Родионова, 182 А | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 24.06.2025 – 25.06.2025 | Гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. Родионова, 180, 182, 186б |
| 01.07.2025 – 10.07.2025 | Профилактический ремонт |
| 05.08.2025 - 06.08.2025 | Гидравлические испытания |
| 10 | ЦТП-170 ул. Родионова, 197/4 | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 20.05.2025 – 21.05.2025 | Гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. Родионова, 189/24 (лот 1), 189/24 (лот 2), 191 (лот 6), 191 (лот 7), 191/1, 193, 193/1, 193/2, 195/1, 195/2, 195 (лот 12), 195 (лот 13), 197, 197/1, 197/2, 197/3, 197/5, 199, 199/1, 199/2.  ул. Деловая, 22/2, 24, 24/1, 24/2.  **Образование:**  МДОУ детский сад № 5 - ул. Родионова, 199 к.1.  **Прочее:**  ООО "Олимп" - ул. Родионова, 193/1;  ООО "Клиника "Садко" – ул. Родионова, 199. |
| 27.05.2025 – 05.06.2025 | Профилактический ремонт |
| 29.07.2025 - 30.07.2025 | Гидравлические испытания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | ЦТП-169 ул.Деловая, 22/5 | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 20.05.2025 – 21.05.2025 | Гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. Родионова, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7;  ул. Деловая, 20, 22/1.  **Образование:**  МОУ СОШ № 102 - ул. Родионова, 201  **Прочее:**  ООО "Терра Олимпия" - ул. Родионова, 201 |
| 27.05.2025 – 05.06.2025 | Профилактический ремонт |
| 29.07.2025 - 30.07.2025 | Гидравлические испытания |
| 12 | ЦТП-128 ул.Усилова, 1 А | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 20.05.2025 – 21.05.2025 | Гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. Усилова, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3/2, 3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.  **Образование:**  МДОУ детский сад № 477 - ул. Усилова, 8А  **Прочие:**  ФГУП Почта России -ул. Усилова, 3/3;  ООО "Современное образование" – ул. Усилова, 3/3. |
| 27.05.2025 – 05.06.2025 | Профилактический ремонт |
| 29.07.2025 - 30.07.2025 | Гидравлические испытания |
| 13 | ЦТП-129 ул.Фруктовая, 4 | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 20.05.2025 – 21.05.2025 | Гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. Родионова, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4;  ул. Фруктовая, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 9/3.  **Образование:**  МДОУ СОШ № 35 - ул. Фруктовая, 8;  МДОУ детский сад № 432 - ул. Фруктовая, 9 А;  МДОУ детский сад № 445 - ул. Фруктовая, 11.  **Прочее:**  ГУ МЧС России по Ниж. обл. - ул. Фруктовая, 6;  МУЗ "Молочная кухня" - ул. Родионова, 17/4;  ООО "СТД"- ул. Фруктовая, 3/3;  ООО "Лидер" – ул. Родионова, 15. |
| 27.05.2025 – 05.06.2025 | Профилактический ремонт |
| 29.07.2025 - 30.07.2025 | Гидравлические испытания |